南方科技大学本科生毕业设计（论文）中期自查表

| 学生姓名 | 陈桢杰 | 学号 | 11911421 |  | 专业 |  | 工业设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 | 郑晓晨 | 职称 | 助理教授 |  | 院系 |  | 自动化与智能制造学院 |
| 设计（论文）题目 | 面向下一代投资者的投资账本的设计与实现 |  |  |  |  |  |  |
| 个人精力 实际投入 | 平均工作时间（1.5）小时/天 |  |  | 出勤率% |  | 50% |  |
| 指导教师 指导情况 | 经常（） 一般（✔） 很少（） | 指导（1）次/周 |  | 指导（1）小时/周 |  | 其他说明： |  |
| 个人自述（简要陈述毕业设计（论文）工作进度、完成情况、存在问题及解决方案）： 自开题以来，我基本按照原计划推进 FirstSpot 项目。 目前第一阶段（产品设计调研和基础架构搭建）已完成：通过用户访谈和竞品分析初步明确了目标用户、核心使用场景和差异化价值，输出了需求文档和产品定位说明；在技术层面完成了整体技术架构设计，基于 Flutter 搭建了移动端基础工程，初步实现了用户管理、登录注册流程及与后端数据 API 的对接，为后续功能开发打下了基础。 第二阶段已按计划启动，目前：结合双钻模型完成了关键流程的用户操作体验梳理(UX)和信息架构设计，产出低/中保真原型，并在此基础上迭代了视觉风格；目前已实现部分核心投资组合管理功能（如基础数据展示、持仓视图），整体进度与计划基本吻合。 在推进过程中也遇到了一些问题：一是真实行情数据源接入较为复杂，接口文档不统一、数据延迟和稳定性对体验影响较大，开发过程中多次出现数据源停止服务的情况；二是本人对部分 Flutter 高级特性和状态管理框架起初不够熟悉，导致早期开发效率偏低；三是设计与实现之间存在一定反复，部分交互在落地时需要重新权衡功能的全面性与用户上手的易用性。针对上述问题，我一方面通过查阅文献、对比多家数据服务商，调整了数据接入策略并增加了本地缓存与错误兜底机制；另一方面通过系统学习 Flutter 相关技术栈、重构早期低质量代码、拆分组件与优化状态管理，提高了代码可维护性和迭代效率；同时在设计阶段引入了更为先进的原型设计工具（国外的Figma素材丰富,国内的即时设计更为稳定），采用“小步快跑、快速迭代”的方式减少返工。 从设计与技术开发角度，看下一阶段的工作： - 设计：游戏化设计不足，与用户的情感交互不够紧密。尝试在“新手引导”阶段尝试更有亲和力的设计，加入徽章(badge)成就系统，增强用户得到的正面反馈感受。 - 技术开发：将后端上云。 - 技术开发：尝试引入在线人工智能为用户提供更有深度的标的研究服务。 总体来看，课题目前进展平稳，后续将继续完善核心功能、优化性能与交互细节，按期完成毕业设计目标。 学生（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见： 指导教师（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |