南方科技大学本科生毕业设计（论文）中期自查表

| 学生姓名 | 陈桢杰 | 学号 | 11911421 |  | 专业 |  | 工业设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 | 郑晓晨 | 职称 | 助理教授 |  | 院系 |  | 自动化与智能制造学院 |
| 设计（论文）题目 | 面向下一代投资者的投资账本的设计与实现 |  |  |  |  |  |  |
| 个人精力 实际投入 | 平均工作时间（2.5）小时/天 |  |  | 出勤率90% |  | 出勤率90% |  |
| 指导教师 指导情况 | 经常（✔） 一般（） 很少（） | 指导（1）次/周 |  | 指导（1.5）小时/周 |  | 其他说明：已形成固定周会机制，并按里程碑进行阶段复盘。 |  |
| 个人自述（简要陈述毕业设计（论文）工作进度、完成情况、存在问题及解决方案）： 【工作进度与完成情况】 1. 已按开题计划完成第一阶段（2025.09.25-2025.11.25）主要任务：完成用户访谈与竞品分析，明确目标用户和产品定位；完成需求定义；搭建项目基础架构并完成用户管理与数据API集成。 2. 第二阶段（2025.11.25-2026.01.25）已完成核心工作：基于双钻模型完成交互设计、视觉方案及高保真原型；完成核心投资组合管理功能开发；完成移动应用基础框架搭建。 3. 当前整体进度约80%，与阶段目标基本一致，功能闭环已形成。 【存在问题】 1. 行情图表在高频刷新场景下存在性能波动。 2. 部分复杂交互页面在不同设备上的表现一致性仍需优化。 3. 测试覆盖与文档沉淀还不充分。 【解决方案与下一步计划】 1. 优化数据刷新与状态管理策略，引入分层缓存和异步加载，提升页面响应效率。 2. 开展针对关键流程的可用性回访与UI细节迭代，统一多设备适配策略。 3. 补齐单元测试与集成测试，完善项目技术文档，并推进论文中期后续章节撰写。 学生（签名）：陈桢杰 日期：2026年3月5日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见： 指导教师（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |