南方科技大学本科生毕业设计（论文）任务书

| 设计（论文）题目 | 面向下一代投资者的投资账本软件设计与实现 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 陈桢杰 | 学号 | 11911421 | 专业 | 工业设计 | 院系 | 系统设计与智能制造学院 |
| 主要任务及基本要求（包括设计或研究的内容、要求与指标、应完成的成果、进程安排及主要参考文献目录等）： 本项目旨在开发一款面向大众投资者的投资账户记账软件FirstSpot，属于移动应用开发、产品设计与金融科技交叉领域。随着中国经济发展模式从"人口红利"向"工程师红利"转变，资本市场正逐步取代房地产市场成为新的经济"蓄水池"。然而，当前金融产品获取渠道普遍存在放大收益吸引力、模糊专业术语、刻意隐藏风险等问题，导致大众投资者难以正确选择符合其投资需求、收益期望与风险偏好的金融产品。 本项目通过技术手段降低投资门槛，利用交互设计提升使用体验，提升大众投资者的投资体验和决策能力。项目将采用MVP（最小可行产品）策略和敏捷开发方法论，运用双钻模型(Double Diamond Model)进行产品设计，结合成瘾模型（Hooked Model）提升用户粘性。 要求与指标 1. 产品设计要求 基于双钻模型进行产品设计，包括发现阶段（用户访谈、竞品分析、需求定义）和定义阶段（产品定位、功能规划、交互设计） 运用成瘾模型设计用户友好的交互界面，通过数据可视化、收益提醒等机制鼓励长期价值投资理念 完成用户需求分析、功能规划和交互设计文档 2. 技术开发要求 设计并实现基于Flutter的跨平台移动应用，提供直观的投资组合管理界面 构建基于Python+FastAPI的后端服务架构，采用SQLite数据库（个人开发者友好型） 集成多个金融数据API（新浪财经、腾讯财经等），实现实时价格获取和收益率计算 开发简化的量化回测功能，将专业交易策略下放给普通用户 应完成的成果 1. 软件产品 一款功能完善的跨平台移动应用FirstSpot，支持iOS和Android平台 具备投资组合管理、实时数据获取、量化回测等核心功能 用户友好的交互界面，支持数据可视化和收益提醒 2. 技术文档 详细的产品设计文档，包括用户需求分析、功能规划、交互设计等 完整的技术文档，涵盖系统架构、数据库设计、API接口等 部署文档，包括云服务配置和运维指南 3. 测试报告 功能测试报告，确保所有核心功能正常运行 性能测试报告，验证系统性能指标达标 安全测试报告，确保用户数据安全 4. 验收成果 毕业设计论文，详细阐述项目背景、技术方案、实现过程和结果分析 项目演示视频，展示应用功能和使用流程 进程安排 项目总开发周期为7个月（2025年9月20日-2026年4月25日），采用业余时间开发模式，每天投入开发时间2小时。通过利用AI Agent辅助开发，预计可缩减30%的工作量。 第一阶段（2025年9月25日-2025年11月25日，2个月） 目标：产品设计调研和基础架构搭建 用户访谈和竞品分析 需求定义和产品定位 基础架构搭建 用户管理和数据API集成 预计工作量：42人时 第二阶段（2025年11月25日-2026年1月25日，2个月） 目标：产品设计和核心功能开发 基于双钻模型完成产品设计（交互设计、视觉设计、原型制作） 核心投资组合管理功能开发 移动应用基础框架搭建 预计工作量：105人时 第三阶段（2026年1月25日-2026年3月25日，2个月） 目标：用户体验优化和高级功能实现 运用成瘾模型优化用户体验 实现量化回测和高级分析功能 数据可视化功能开发 预计工作量：105人时 第四阶段（2026年3月25日-2026年4月25日，1个月） 目标：性能优化和上线准备 性能优化和bug修复 全面测试和文档完善 云服务部署和上线准备 预计工作量：42人时 预计总工作量：294人时，适合作为毕业设计项目开展。 主要参考文献目录 核心参考文献 1. Xiao, R., Wu, Z., & Hamari, J. (2020). Internet-of-Gamification: A Review of Literature on IoT-enabled Gamification for User Engagement. Internet Research, 30(3), 813-827. 2. Benyon, D. (2019). Designing User Experience: A Guide to HCI, UX and Interaction Design. Pearson. 其他参考资料 3. Cao, L., Yang, Q., & Yu, P. S. (2020). Data Science and AI in FinTech: An Overview. arXiv preprint arXiv:2007.12681. 4. Schueffel, P. (2017). Taming the Beast: A Scientific Definition of FinTech. Journal of Innovation Management, 4(4), 32-54. 5. Lai, T. L. (2016). Statistical Models and Stochastic Optimization in Financial Technology and Investment Science. Annals of Mathematics Sciences and Applications, 1(1), 1-50. 6. Eyal, N. (2014). Hooked: How to Build Habit-Forming Products. Portfolio. 7. Design Council. (2019). The Double Diamond: A Universally Accepted Depiction of the Design Process. Design Council. 8. Flutter Team. (2024). Flutter Documentation: Building Beautiful Native Apps. Google. 9. FastAPI Team. (2024). FastAPI Documentation: Modern, Fast Web Framework for Building APIs. FastAPI. 10. 海拥. (2023). 从零基础到精通Flutter开发：一步步打造跨平台应用. |  |  |  |  |  |  |  |
| 发出任务书日期： 完成期限： 指导教师（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 院系毕业设计（论文）工作小组审定意见： 负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.论文题目须与论文封面题目一致。

2.任务书一经审定，不得随意更改，如因特殊情况需变更，须经院系毕业设计（论文）工作小组同意。